DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero	Data
46	14/01/2026

Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO:	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA”. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CUP: E11B23000010006 CIG:B794C8E29E

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Attesa la propria competenza ai sensi:
- della Deliberazione della G.C. n° 75/2024;
- del Decreto Sindacale n° 16 del 14/06/2024 di conferimento della responsabilità della posizione organizzativa fino alla scadenza del mandato;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026 - 2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2025 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;

Dato atto che, con Determinazione n. 679 del 11/08/2025, è stato affidato l’appalto dei lavori di mitigazione del rischio dai fenomeni di dissesto del versante in frana sovrastante la ex S.S. n. 449, all’impresa PCP srl P.IVA: 03425520107 con sede legale in Piazza della Vittoria n.11A/1B – 16121 Genova;

Richiamati:
- il contratto stipulato in data 06/10/2025 n. 2514 di repertorio per un importo pari a € 188.924,11 (oltre IVA);
- il verbale di consegna lavori del 20/10/2025 firmato senza riserve da parte dell'Impresa;

Dato atto che non sono pervenute richieste dall’impresa appaltatrice relative all’erogazione dell’anticipazione contrattuale;

Dato atto che è pervenuta la documentazione inerente al SAL N. 1, redatta dal Direttore dei lavori ing. Riccardo Martini, in atti prot. n. 31163 del 19-12-2025 e che certifica il completamento di lavori per € 119.209,41 al netto del ribasso d’asta, oltre IVA al 22 % alla data del 12/12/2025 e composto dai seguenti elaborati:
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori n. 1;
- Certificato di pagamento n. 1
- Verbale concordamento nuovi prezzi (n. 4 nuovi prezzi)

Preso atto dello Stato di avanzamento lavori e del certificato di pagamento dal quale emerge che il credito della ditta PCP srl P.IVA: 03425520107, corrisponde a € 118.613,36 al netto delle ritenute per infortuni e oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 144.708,30;

Considerato che il certificato di pagamento è stato firmato dal RUP Ing. Elena Muscarella;

Vista la fattura elettronica n° 74 del 22/12/2025 presentata da impresa PCP srl di € 144.708,30 (compresa IVA 22%);

Verificata la regolarità contributiva dell’Impresa PCP srl P.IVA: 03425520107 che risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL, CNCE, come da DURC n. INAIL_52214878 che ha validità fino al 28-04-2026;

Dato atto che i pagamenti avvengo per stati di avanzamento lavori, ogni volta che il credito a favore dell’impresa ammonta a € 100.000,00, come previsto nel contratto d’appalto all’art. 2.18 del Capitolato speciale d’appalto;

Dato atto della necessità di procedere con l'approvazione del SAL N. 1 ed inoltre alla contestuale approvazione e liquidazione del relativo certificato di pagamento;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale dell’esercizio in corso;

Visti:
- l’art. 107, l’art. 184 del D Lgs n° 267/2000, (TUEL) e s.m.i.;
- i D.Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

1.Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.Di approvare lo Stato avanzamento lavori in argomento a tutto il 12/12/2025, in atti prot. n. 31163 del 19-12-2025, così composto:
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori n. 1;
- Certificato di pagamento n. 1;
- Verbale concordamento nuovi prezzi (n. 4 nuovi prezzi)

3. Di liquidare, ai sensi dell’art. 184 del TUEL, all’Impresa PCP srl P.IVA: 03425520107 con sede legale in Piazza della Vittoria n.11A/1B – 16121 Genova, la fattura n. 74 del 22/12/2025 per l’importo di € 144.708,30 (compresa di IVA 22%), che trovano copertura di spesa al capitolo n. 2701900, sui seguenti impegni di spesa:
impegno n. 134-2/2025
Impegno assunto:	€ 136.875,25
Liquidazione da eseguire
il presente atto,per SAL n. 1	€ 136.875,25
Disponibile	€ 0,00
impegno n. 135-15/2025
Impegno assunto:	€ 93.612,17
Liquidazione da eseguire
il presente atto,per SAL n. 1	€ 7.833,05
Disponibile	€ 85.779,12

4. Di dare atto che l’affidatario è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed che il conto corrente dedicato su cui liquidare la fattura descritta al punto precedente è: IBAN: IT08O0200801423000008721286 Unicredit spa;
5. Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Settore 3 Economico Finanziario.

AVVERTE

che, ai sensi del 4° comma dell’articolo 3 della legge n. 241 del 07/08/1990, avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell’art. 2, lett. b), e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24/01/1971

Il Responsabile
Muscarella Elena / InfoCamere S.C.p.A.
Atto firmato Digitalmente